BUCURESTI: Fonduri de peste 40 milioane de euro pentru un ansamblu rezidential

- In primavara anului 2011 vor fi incepute lucrarile de constructie a ultimului imobil (2S+P+12E+E13-retras) apartinand unui ansamblu rezidential, amplasat in sectorul 3 al Capitalei. Primele doua cladiri au fost definitivate, pentru acestea fiind chetuite fonduri de aproximativ 30 milioane de euro. Obiectivul, cu o suprafata construita de 7.600 mp, va avea in componenta circa 400 de apartamente cu una, doua si trei camere si penthouse-uri. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. Termenul pentru finalizarea ultimului imobil este stabilit pentru luna mai 2012.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 23 februarie 2009 / Reactualizat: 17 septembrie 2010

B5035

DENUMIRE: Ansamblu rezidential 2S+P+13E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): 2S+P+13E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 3 imobile cu 400 de unitati locative. Suprafata construita va fi de 7.600 mp

Termen de incepere: Mai 2007

Termen de finalizare: Mai 2012

Stadiul executiei: S-au executat primele doua imobile; vor demara lucrarile pentru constructia ultimului bloc incepand din primavara anului 2011

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********