BUCURESTI: Ansamblu rezidential cu circa 500 de apartamente, aflat in constructie

- In primavara anului viitor vor fi incepute lucrarile la ultimele doua blocuri care fac parte dintr-un ansamblu, amplasat in sector 3 al Capitalei. In prezent, au fost definitivate primele patru cladiri. Obiectivul va avea in componenta sase imobile (S+P+11E) cu 489 de apartamente cu doua si trei camere (avand suprafete cuprinse intre 57 mp si 132 mp). Sistemul constructiv presupune tamplarie din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet laminat, gresie, faianta si vopsele lavabile. Obiectivul va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. Termenul pentru finalizarea intregului complex rezidential este stabilit pentru luna mai 2012.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 12 noiembrie 2009 / Reactualizat: 13 septembrie 2010

B1800

DENUMIRE: Ansamblu rezidential S+P+11E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): S+P+11E

Descriere//Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 6 imobile cu 489 de apartamente

Termen de incepere: Mai 2008

Termen de finalizare: Mai 2012

Stadiul executiei: S-au executat primele 4 imobile; vor demara lucrarile pentru constructia ultimelor doua blocuri incepand din primavara anului 2011

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********