BUCURESTI: Se lucreaza la structura de rezistenta a celui de-al patrulea bloc

- In prezent, se executa structura de rezistenta a celui de-al patrulea imobil din cadrul unui ansamblu rezidential din sectorul 1 al Capitalei. Obiectivul va avea in componenta cinci blocuri de locuinte (2S+P+6E), incluzand apartamente cu una pana la patru camere si penthouse-uri (cu suprafete cuprinse intre 43 mp si 418 mp). Sistemul constructiv presupune structura pe cadre din beton, cu radier general. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Compartimentarile interioare se vor realiza cu BCA. Finisajele interioare includ: granit (pentru holuri), parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va avea in componenta piscina, sala de fitness, sauna, minimarket, spatii pentru servicii si zone de agrement. Lucrarile de constructie au fost incepute in anul 2007, termenul de finalizare fiind stabilit pentru sfarsitul lui 2012.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 25 mai / Reactualizat: 13 septembrie 2010

B5036

DENUMIRE: Ansamblu rezidential 2S+P+6E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): 2S+P+6E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 5 imobile

Termen de incepere: Decembrie 2007

Termen de finalizare: Decembrie 2012

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta la cel de-al patrulea imobil

ANTREPRENOR / DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact: **********

AGENTIE IMOBILIARA: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact: **********

Mobil: **********