TIMIS: Un cartier cu 450 de vile se afla in diverse faze de executie

In prezent, se lucreaza la realizarea a patru case din cadrul unui cartier rezidential format din 450 de unitati locative (P+M; P+1E), amplasat pe un teren cu o suprafata de 50 hectare dintr-o localitate din judetul Timis. Pana in prezent au fost edificate 14 vile, anul acesta fiind preconizate pentru finalizare 34 de imobile, cu arii utile cuprinse intre 92 mp si 143 mp si terenuri aferente de 524 mp - 1.278 mp. In momentul de fata, complexul beneficiaza de drumuri pietruite, iluminat stradal si curent electric. Recent, au fost demarate lucrarile pentru introducerea retelelor stradale de apa si gaz, care au ca termen de finalizare si punere in functiune luna noiembrie a.c. Executia retelei de canalizare va demara in primavara lui 2011 si va fi functionala in luna septembrie a anului viitor. Lucrarile de constructie a intregului complex au fost incepute in 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru inceputul lui 2013.

TM - Timis

Data actualizarii: 16 august 2010

TM4676

DENUMIRE: Ansamblu rezidential P+1E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+M; P+1E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 450 de case, ce vor fi construite in mai multe etape. In 2010 se vor edifica 34 de imobile. Suprafata terenului este de 50 ha

Termen de incepere: Ianuarie 2009

Termen de finalizare: Ianuarie 2013

Stadiul executiei: Se lucreaza la 4 imobile, aflate in diverse stadii de executie

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

Mobil: **********