Magistrala 4 Gara de Nord – Lac Străuleşti

Secţiunea Parc Bazilescu – Lac Străuleşti

Date generale ale proiectului:

- proiectul isi propune extinderea magistralei 4 de metrou in zona de nord a Bucurestiului cu inca doua statii, si anume Laminorului si Straulesti, cu tunelele de legatura aferente, galerie de legatura, un terminal intermodal, un park&ride si un depou, avand o lungime totala de 2.1 km.

- studiul de Fezabilitate a fost aprobat prin HGR NR. 598/08.06.2011.

- valoare totala reactualizata conform deviz general este de 1.115 mil. lei / 252.4 mil. Euro;

Proiectant: SC Metroul SA

Date tehnice ale Magistralei 4 Gara de Nord – Lac Străuleşti-Secţiunea Parc Bazilescu – Lac Străuleşti

Lungime 2,10 km, nr. staţii: 2, depou: 1, Park&Ride: 1

Contracte in derulare:

Executia lucrărilor de construcţii tunel, galerie, staţii, depou, terminal intermodal, calea de rulare şi instalaţiile aferente în vederea punerii în funcţiune;

Finanţare: Buget de stat

Contractant Antreprenor General:	Astaldi SpA lider in asocierea cu Somet, Tiab, UTI

Valoarea Contractului:		886.266.560 lei / 196.948.124 euro;

Date de Inceput/Finalizare:		15.10.2012 / 15.04.2015;

Lucrari rămase de contractat:

Instalaţii de siguranţa traficului şi informare dinamică

Televiziune cu circuit închis, radio, detecţie incendiu

Servicii de proiectare aferente celor de mai sus

Magistrala 5 Drumul Taberei – Universitate

Secţiunea Râul Doamnei - Haşdeu

Date generale ale proiectului:

- Realizarea lucrărilor de structură, echipare, dotare şi punere în funcţiune a secţiunii Râul Doamnei - Haşdeu, inclusiv Staţia şi depoul Valea Ialomiţei, având o lungime totală de 7 km, 10 staţii şi un depou.

- studiul de Fezabilitate a fost aprobat prin HGR NR. 1419/2008.

- valoare totală reactualizată conform deviz general este.de 2.969 mil. lei / 686,33 mil. Euro;

Date tehnice ale Magistralei 5 – Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei:

- Valoare:		3.167.251.570 lei/718.768.086 EURO (fără TVA)

- Lungime:		7 KM, 10 staţii, un depou şi o galerie de legătură

- Certificat de urbanism: CU nr. 140/R/709362/20.03.2008

- Acord de mediu nr. 3/2671/13.09.2011

- Studiul de fezabilitate a fost revizuit şi actualizat în mai 2013

- Proiectul tehnic preliminar a fost elaborat în perioada 2009-2010

- Exproprieri realizate.

Contracte in derulare:

- Execuţia lucrărilor de construcţii tunel, galerie, staţii pe secţiunea Râul Doamnei - Haşdeu

Finanţare POS-T 2007-2013

| Contractant Antreprenor General : | Astaldi S.p.A. lider în asocierea cu FCC Construccion, Delta ACM, AB Construct SRL |
| --- | --- |
| Obiectul Contractului | Execuţia lucrărilor de construcţii tunel, galerie, staţii pe secţiunea Râul Doamnei - Haşdeu |
| Valoarea Contractului | 1.202.818.073,42 lei |
| Date de început/Finalizare | 28.03.2011 / Sem. 1 . 2015 |

- Execuţia lucrărilor de construcţii, galerie, staţia şi depoul Valea Ialomiţei

| Contractant Antreprenor General: | Asocierea Max Boegl România – Max Bögl Bauunternehmung Gmbh&Co. KG |
| --- | --- |
| Valoarea Contractului: | 299.205.257,32 lei; |
| Date de început/Finalizare: | 17.05.2011 / 31.07.2014 |

Lucrari rămase de contractat:

- Arhitectură (finisaje spaţii publice şi tehnice)

- Instalaţii aferente construcţiilor (electromec. şi de curenţi slabi)

- Sistemul de siguranţă a circulaţiei trenurilor:

- Cale de rulare

- Montaj utilaje tehnologice

- Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

- Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

- Dotări

Pentru ambele magistrale staţiile şi galeriile se realizează cu tehnologia de săpat de sus în jos (top-down), cu planşee de beton armat turnat pe pământ.

Tunelele circulare cu diametrul exterior de 6,4 m se realizează cu echipamente TBM (Tunelling Boring Machine) de producţie germană Herrenknecht. Acest tip de tehnologie este folosit în premieră în România Sunt echipamente de conducere automatizată care realizează un ritm mediu de săpat în terenul Bucureştiului de circa 12-15 m pe zi ghidate prin sistemul GPS, fata de 3 m/zi realizati cu vechile echipamente de productie romaneasca românească cu care s-au efectuat tunelele de pe magistralele de metrou 1, 2, 3 şi 4.

Prin utilizarea acestor echipamente moderne (TBM), datorită performanţelor lor, se pot subtraversa construcţii şi instalaţii fără nici un impact negativ asupra mediului înconjurător, practic fără a fi "simţit" (tasări < 10 mm) tunelul realizat la adâncime.