Informare

Intretinerea curenta pe timp de iarna 2016-2017

24.10.2016

Pentru executia lucrarilor de intretinere curenta pe timp de iarna 2016-2017, au fost organizate la nivel D.R.D.P. 1-7 licitatii publice pentru atribuirea Acordurilor cadru pentru o perioada de 4 ani.

Au fost initiate proceduri pentru 57 de loturi, din care pentru 35 de loturi s-au incheiat Acordurile cadru, pentru restul procedurilor (6 loturi) sunt in curs de semnare Acordurile cadru, 10 loturi sunt contestate, iar pentru 6 loturi se vor organiza negocieri fara publicare in paralel cu o noua procedura de licitatie.

DRDP Bucuresti

| Sectie de Drumuri Nationale si Autostrazi | Solutionarea procedurii de achizitie |
| --- | --- |
| Lot 1 - SDN Bucuresti Nord | acord cadru incheiat |
| *Lot 2 - SDN Bucuresti Sud | procedura anulata |
| Lot 3 - SDN Alexandria | acord cadru incheiat |
| *Lot 4 - SDN Pitesti | procedura anulata |
| Lot 5 - SDN Targoviste | acord cadru incheiat |
| *Lot 6 - SDN Ploiesti | procedura anulata |
| Lot 7 - SDN Buzau | acord cadru incheiat |
| *Lot 8 - Autostrada A1 | procedura anulata |
| *Lot 9 - Autostrada A2 | procedura anulata |
| *Lot 10 - Autostrada A3 | procedura anulata |

* Pentru sectiile de drumuri nationale si autostrazi la care procedurile de achizitie s-au anulat se vor realiza urmatorii pasi:

1. Procedurile au fost relansate in regim de urgenta pentru Acordurile cadru pe 4 ani 2016-2020, ce se afla in momentul de fata la ANAP in vederea validarii;

2. In paralel se vor lansa in saptamana 24-30.10.2016 proceduri de negociere fara publicare, pentru un contract limitat pentru iarna 2016 - 2017,  pentru toate loturile anulate ce vor asigura serviciile de deszapezire pana la finalizarea procedurii de la punctul 1 (doar in cazul in care la procedurile de la punctul 1 apar contestatii, aceasta fiind o masura de rezerva).

3In paralel evaluam capacitatea operatorilor economici cu care au fost semnate deja contracte, de a prelua partial sau integral si sectoarele de drumuri la care procedura de achizitie a fost anulata.

4. Distribuirea flotei de utilaje proprii in functie de necesitate.

DRDP Craiova

| Sectie de Drumuri Nationale si Autostrazi | Solutionarea procedurii de achizitie |
| --- | --- |
| Lot 1 - SDN Craiova | in curs de semnare acord cadru; |
| Lot 2 - SDN T. Severin | in curs de semnare acord cadru; |
| Lot 3 - SDN Tg. Jiu | in contestatie la CNSC; |
| Lot 4 - SDN Rm. Valcea | in contestatie la CNSC; |
| Lot 5 - SDN Slatina | in curs de semnare acord cadru; |

DRDP Timisoara

| Sectie de Drumuri Nationale si Autostrazi | Solutionarea procedurii de achizitie |
| --- | --- |
| Lot 1 - SDN Arad | in contestatie la CNSC |
| Lot 2 - SDN Caransebes | acord cadru incheiat |
| Lot 3 - SDN Deva | acord cadru incheiat |
| Lot 4 - SDN Orsova | acord cadru incheiat |
| Lot 5 - SDN Timisoara | acord cadru incheiat |
| Lot 6 - Autostrada A1- Cunta-Ilia | in curs de semnare acord cadru |
| Lot 7 - Autostrada A1- Ilia - Remetea Mare | Acord cadru incheiat |
| Lot 8 - Autostrada A1- Remetea Mare - Nadlac | in curs de semnare acord cadru |

DRDP Cluj

| Sectie de Drumuri Nationale si Autostrazi | Solutionarea procedurii de achizitie |
| --- | --- |
| Lot 1 - SDN Alba | acord cadru incheiat |
| Lot 2 - SDN Baia Mare | acord cadru incheiat |
| Lot 3 - SDN Bistrita | acord cadru incheiat |
| Lot 4 - SDN Satu Mare | acord cadru incheiat |
| Lot 5 - SDN Zalau | acord cadru incheiat |
| Lot 6 - SDN Oradea | acord cadru incheiat |
| Lot 7 - SDN Cluj | acord cadru incheiat |
| Lot 8 - Autostrada A3 - Turda - Gilau | acord cadru incheiat |
| Lot 9 - Autostrada A3 - Gilau - Nadasel | acord cadru incheiat |
| Lot 10 - Autostrada A3 - Suplacu de Barcau - Bors | acord cadru incheiat |
| Lot 11 - Autostrada A10 - Turda - Sebes | acord cadru incheiat |

DRDP Brasov

| Sectie de Drumuri Nationale si Autostrazi | Solutionarea procedurii de achizitie |
| --- | --- |
| Lot 1 - SDN Brasov | acord cadru incheiat |
| *Lot 2 - SDN M. Ciuc | in contestatie la CNSC |
| *Lot 3 - SDN Tg. Mures | in contestatie la CNSC |
| Lot 4 - SDN Sf. Gheorghe | acord cadru incheiat |
| *Lot 5 - SDN Sibiu | in contestatie la CNSC |
| Lot 6 - Autostrada A1 - Sibiu - Orastie | acord cadru incheiat |
| Lot 7 - Autostrada A3 - Tg. Mures - Iernut | acord cadru incheiat |

* La sectiile unde procedura de achizitie a fost contestata, in momentul de fata exista acord cadru valabil pana la sfarsitul lunii noiembrie 2016. Daca solutionarea contestatiei depaseste termenul de 15 noiembrie se va semna contract subsecvent la Acordul cadru existent si a carui valabilitate va inceta odata cu semnarea noului Acord cadru.

DRDP Iasi

| Sectie de Drumuri Nationale si Autostrazi | Solutionarea procedurii de achizitie |
| --- | --- |
| Lot 1 - SDN Bacau | acord cadru incheiat |
| Lot 2 - SDN Botosani | acord cadru incheiat |
| Lot 3 - SDN Barlad | in contestatie la CNSC |
| Lot 4 - SDN Campulung Moldovenesc | acord cadru incheiat |
| Lot 5 - SDN Focsani | acord cadru incheiat |
| Lot 6 - SDN Galati | in contestatie la CNSC |
| Lot 7 - SDN Iasi | acord cadru incheiat |
| Lot 8 - SDN Piatra Neamt | acord cadru incheiat |
| Lot 9 - SDN Suceava | acord cadru incheiat |

DRDP Constanta

| Sectie de Drumuri Nationale si Autostrazi | Solutionarea procedurii de achizitie |
| --- | --- |
| Lot 1 - SDN Braila | acord cadru incheiat |
| Lot 2 - SDN Constanta | in contestatie la CNSC |
| Lot 3 - SDN Calarasi | acord cadru incheiat |
| Lot 4 - SDN Slobozia | acord cadru incheiat |
| Lot 5 - SDN Tulcea | in contestatie la CNSC |
| Lot 6 - Autostrada A2 - Lehliu - Cernavoda | acord cadru incheiat |
| Lot 7 - Autostrada A2+A4 | acord cadru incheiat |

Pentru loturile unde inca nu sunt incheiate procedurile de licitatie din cauza contestatiilor, dar si din cauza perioadelor legale de asteptare pentru incheierea Acordurilor cadru, activitatea de deszapezire se va efectua cu utilajele proprii sau cu utilaje distribuite din cadrul altor Acorduri cadru semnate, astfel:

DRDP Bucuresti:

- Autostrazile A1, A2 si A3 se vor asigura cu utilaje din acordul cadru semnat pe SDN Buzau;

- SDN Bucuresti Sud se va asigura cu utilaje din Acordul cadru semnat pe SDN Alexandria;

- SDN Targoviste si A1 se vor asigura cu utilaje din Acordul cadru semnat pe SDN Pitesti;

- SDN Ploiesti se va asigura cu utilaje din Acordul cadru semnat pe SDN Buzau.

DRDP Craiova:

- activitatea de intretinere pe timp de iarna, acolo unde nu sunt semnate Acorduri cadru, se va asigura cu utilaje proprii si prin redistribuire de utilaje din viitoarele Acorduri cadru care sunt in curs de semnare.

DRDP Brasov:

- SDN Miercurea Ciuc, SDN Targu Mures si SDN Sibiu activitatea de intretinere pe timp de iarna, acolo unde nu sunt semnate Acorduri cadru, se va asigura cu utilaje proprii, prin redistribuire de la loturile unde sunt semnate Acorduri cadru si prin utilaje din Acordurile cadru 2015-2016.

DRDP Iasi:

- SDN Barlad se va asigura cu utilaje din Acordul cadru semnat pe SDN Suceava, Piatra Neamt, Iasi, Campulung Moldovenesc;

- SDN Galati se va asigura cu utilaje din Acordul cadru semnat pe SDN Bacau, Botosani, Focsani.

DRDP Constanta:

- activitatea de intretinere pe timp de iarna acolo unde nu sunt semnate Acorduri cadru se va asigura cu utilaje proprii si prin redistribuire de pe Acordurile cadru care au fost deja semnate la nivelul regionalei.

- Situatia stocurilor de materiale care se folosesc in activitatea de prevenire si combatere a inzapezirii drumurilor nationale si a autostrazilor este:

- Sare - 84.729 tone;

- Nisip - 55.754 tone;

- Motorina - 604 tone;

- CaCl2 - 986 tone;

- Produs ecologic - 202 tone;

Din experienta ultimilor ani putem estima ca materialele aflate astazi in stoc pot fi folosite pentru  a asigura imprastierea materialului antiderapant pana in jurul datei de 15.01.2017.

- Situatia procedurilor demarate la nivel CNAIR SA in vederea incheierii acordurilor cadru pentru perioada 2016-2020 - materiale folosite in activitatea de prevenire si combatere a inzapezirii drumurilor nationale si a autostrazilor aflate in administrare

- Sare - procedura initiala anulata pentru neprezentare nici unui operator economic. S-a reluat procedura de achizitie in regim de urgenta pentru 250.000 tone necesare in iarna 2016-2017 cu termen de depunere electronic a ofertelor in data de 27.10.2016. Se estimeaza ca pana la data de 30.11.2016 contractul sa fie semnat si sa inceapa livrarea.

- CaCl2 -  primele 2 acorduri cadru (DRDP Brasov si DRDP Iasi) au fost semnate, iar pentru celelalte 5 acorduri cadru (DRDP Bucuresti, DRDP craiova, DRDP Timisoara, DRDP Cluj si DRDP Constanta) se va relua procedura de achizitie; In functie de necesitate la nivel national se pot semnat Contracte subsecvent la acordurile cadru deja semnate.

- Produs ecologic - cele 7 proceduri de achizitie sunt contestate. Se asteapta decizia CNSC.

CNAIR SA