DAMBOVITA: Se executa fundatia unei cladiri cu o arie de 2.800 mp

In prezent, se executa fundatia unui imobil (P+1E), amplasat in municipiul Targoviste (judetul Dambovita). Obiectivul, cu destinatia de amfiteatru, va avea o suprafata construita de aproximativ 2.800 mp si o capacitate de 500 de locuri. Sistemul constructiv presupune tamplarie termoizolanta, iar finisajele interioare vor fi realizate cu parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile au fost incepute in luna octombrie 2010, definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani.

DB - Dambovita

Data actualizarii: 11 ianuarie 2011

DB6099

DENUMIRE: Amfiteatru, P+1E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+1E

Descriere/Date tehnice: Suprafata construita va fi de aproximativ 2.800 mp. Amfiteatru va avea o capacitate de 500 de locuri.

Termen de incepere: Octombrie 2010

Termen de finalizare: Octombrie 2012

Stadiul executiei: Se executa fundatia

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax.: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persona de contact/functie: **********

E-mail: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********