BUCURESTI: Lucrarile sunt in grafic la un ansamblu de 90 milioane de euro

- In prezent, se executa structura de rezistenta a cladirii A si finisajele/instalatiile la imobilele B1, C1 si D, apartinand unui ansamblul rezidential, amplasat in sectorul 2 al Capitalei. Obiectivul va avea in componenta noua blocuri de locuinte (P+3E; P+4E-6E; P+7E), totalizand 504 apartamente cu doua pana la cinci camere (avand suprafete cuprinse intre 116 mp si 243 mp). Cartierul va avea o arie de 53.000 mp. Sistemul constructiv presupune structura din beton (pentru peretii ingropati) si armatura de rezistenta. Pentru elementele de suprastructura se va utiliza beton armat (BA). Inchiderile exterioare se vor realiza cu diafragme din BA si zidarie din caramida, izolata cu polistiren expandat. Acoperisul va fi tip terasa necirculabila. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet din lemn masiv, gresie, faianta si vopsele lavabile. De asemenea, complexul va avea in componenta centre comerciale, spatii verzi si de agrement. In vederea edificarii acestui ansamblu rezidential, dezvoltatorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: beton, gips-carton, instalatii, tamplarie termoizolanta din PVC, gresie si faianta. Lucrarile au fost incepute in anul 2008, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna iulie 2011. Valoarea totala a investitiei este de 90 milioane de euro.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 13 octombrie 2009 / Reactualizat: 24 septembrie 2010

B1437

DENUMIRE: Ansamblu rezidential P+7E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+3E; P+4E-6E; P+7E

Valoarea investitie: 90 milioane de euro

Descriere/Date tehnice: Ansamblul are in componenta 9 cladiri, totalizand 504 unitati locative

Termen de incepere: Februarie 2008

Termen de finalizare: Iulie 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a cladirii A si se realizeaza instalatii si finisajele la imobilele B1, C1 si D

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: beton, gips-carton, instalatii, tamplarie termoizolanta din PVC, gresie, faianta

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********