PRAHOVA: Ansamblu rezidential cu opt imobile, aflat in constructie

In prezent, se executa structura de rezistenta in cadrul primei etape a lucrarilor la un ansamblu rezidential, amplasat in municipiul Ploiesti (din judetul Prahova). Obiectivul va avea in componenta opt blocuri de locuinte (P+4E), totalizand 160 de apartamente. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ pachet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile de constructie au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna decembrie 2011.

PH - Prahova

Data actualizarii: 26 ianuarie 2010 / Reactualizat 23 noiembrie 2010

PH2358

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte P+4E

Amplasament: *********

Titlu (regim de inaltime): P+4E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 8 imobile cu 160 de unitati locative

Termen de incepere: Decembrie 2009

Termen de finalizare: Decembrie 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ANTREPRENOR 1: *********

Adresa: *********

Tel.: *********

Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

ANTREPRENOR 2: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

Mobil: *********

Persoana de contact/functie: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

Tel.: *********

Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

Mobil: *********

DEZVOLTATOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********