CLUJ: Se lucreaza la un complex cu sapte imobile rezidentiale

- In prezent, se executa structura de rezistenta a celui de-al saptele imobil, respectiv invelitoarele la primele sase blocuri de locuinte (P+3E), care fac parte dintr-un ansamblu rezidential amplasat pe DN Cluj-Oradea. Obiectivul va avea in componenta 112 unitati locative. Solutia tehnica prevede structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul rezidential va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile de constructie au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna octombrie 2011.

CJ - Cluj

Data actualizarii: 26 octombrie 2010

CJ5470

DENUMIRE: Ansamblu rezidential P+3E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+3E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 7 imobile cu 112 unitati locative

Termen de incepere: Octombrie 2009

Termen de finalizare: Octombrie 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a celui de-al saptelea imobil, respectiv invelitoarele la primele 6 blocuri

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

Mobil: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********