GALATI: Investitie de 400 milioane de euro pentru un ansamblu rezidential

In municipiul Galati se edifica un ansamblu rezidential care va avea in componenta 12 de imobile (2S+P+12E), totalizand 5.000 de unitati locative. In prezent, se executa structura de rezistenta a celei de-a doua cladiri, primul bloc fiind definitivat. De asemenea, obiectivul va include si un centru comercial (2S+P+2E), cu o arie construita de 80.000 mp, ce va dispune de o parcare subterana (cu o capacitate de 1.500 de locuri), un hypermarket, magazine, cinematografe, restaurante, cazinouri, sali de fitness si un centru medical. Suprafata totala a cartierului va fi de aproximativ 130.000 mp. Solutia tehnica prevede structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare stabilit in cadrul celui de-al doilea imobil fiind stabilit pentru luna octombrie a.c. Valoarea totala a investitiei se situeaza la circa 400 milioane de euro.

GL - Galati

Data actualizarii: 17 august / Reactualizat: 24 ianuarie 2011

GL4630

DENUMIRE: Ansamblu rezidential, 2S+P+12E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): 2S+P+12E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 12 de imobile cu 5.000 de unitati locative

Termen de incepere: Octombrie 2009

Termen de finalizare: Octombrie 2011

Stadiul executiei: S-a finalizat primul imobil si se executa structura pentru cel de-al doilea imobil

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Persoana de contact/functie: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********