BIHOR: Lucrarile la un ansamblu cu 11 imobile se desfasoara conform graficului

Intr-o localitate din judetul Bihor se efectueaza lucrari de constructie a unui ansamblului rezidential. Obiectivul va avea in componenta 11 imobile (P+2E+M), totalizand 242 de unitati locative. In prezent, sunt definitivate trei cladiri rezidentiale. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. In vederea edificarii acestui obiectiv, antreprenorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, BCA, glet, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare si tamplarie termoizolanta. Lucrarile au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna martie 2012.

BH - Bihor

Data actualizarii: 8 octombrie 2010 / Reactualizat: 21 februarie 2011

BH5269

DENUMIRE: Ansamblu rezidential, P+2E+M

Amplasament: ************

Titlu (regim de inaltime): P+2E+M

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta 11 imobile cu 242 de unitati locative

Termen de incepere: Martie 2009

Termen de finalizare: Martie 2012

Stadiul executiei: Sunt finalizate primele 3 imobile

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, glet, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta

FIRMA: ************

Adresa: ************

Tel./Fax: ************

E-mail: ************

Site: ************

Persoana de contact/functie: ************

Mobil: ************

ANTREPRENOR / DEZVOLTATOR: ************

Adresa: ************

Tel./Fax: ************

E-mail: ************

Site: ************

Persoana de contact/functie: ************

Mobil: ************