ILFOV: Lucrarile la un complex de vile se desfasoara conform graficului

Intr-o localitatea din judetul Ilfov se construieste un complex de vile format din 20 de case (P+1E). Locuintele sunt amplasate pe terenuri cu arii de 175 mp - 250 mp, cu o amprenta la sol de 64 mp, respectiv 69 mp, si suprafete utile cuprinse intre 141 mp si 145 mp. Obiectivul este realizat in proportie de 40%. Sistemul constructiv presupune structura din beton armat si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC/aluminiu, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet laminat, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. In vederea executiei acestui obiectiv, dezvoltatorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, ciment, caramida, BCA, vopsea, adezivi, gleturi, tamplarie din PVC/aluminiu, gresie, faianta, parchet laminat, instalatii electrice si sanitare. Lucrarile au fost incepute in luna noiembrie 2010, definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de un an.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 27 septembrie / Reactualizat: 31 ianuarie 2011

IF5115

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte, P+1E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+1E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 20 de case

Termen de incepere: Noiembrie 2010

Termen de finalizare: Noiembrie 2011

Stadiul executiei: 40%

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: fier-beton, ciment, caramida, BCA, vopsea, adezivi, gleturi, instalatii electrice/sanitare, tamplarie din PVC/aluminiu, gresie, faianta, parchet laminat

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel/Fax: **********

E-mail: **********

Mobil: **********

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel/Fax: **********

E-mail: **********

Mobil: **********