ILFOV: Se lucreaza la prima etapa a unui complex cu sase imobile

- In prezent, se executa fundatia primului imobil din cadrul unui ansamblu rezidential, situat in localitatea Mogosoaia (din judetul Ilfov). Obiectivul va avea in componenta sase blocuri de locuinte (P+3E), totalizand 168 de unitati locative. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul rezidential va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. In ceea ce priveste edificarea primei cladiri, lucrarile de constructie au fost incepute recent, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna martie 2011.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 21 septembrie 2010

IF4988

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte, P+3E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+3E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 6 blocuri. In total se vor construi 168 de apartamente. In prima etapa (urmatoarele 6 luni) se va ridica primul bloc.

Termen de incepere: Septembrie 2010

Termen de finalizare: Martie 2011

Stadiul executiei: Se executa fundatia

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Persoana de contact: **********

BENEFICIAR/ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********