GORJ: Se executa structura de rezistenta a unui ansamblu rezidential

In prezent, se executa structura de rezistenta a unui ansamblu rezidential (P+3E), amplasat in municipiul Targu Jiu (din judetul Gorj). Obiectivul va avea in componenta 80 de unitati locative, respectiv 48 de garsoniere si 32 de apartamente cu doua camere. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile au fost incepute in luna mai a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de un an.

GJ - Gorj

Data actualizarii: 21 iulie / Reactualizat: 9 decembrie 2010

GJ4307

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte P+3E

Amplasament: *********

Titlu (regim de inaltime): P+3E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 80 de unitati locative, respectiv 48 de garsoniere si 32 de apartamente cu doua camere

Termen de incepere: Mai 2010

Termen de finalizare: Mai 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ANTREPRENOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

Persoana de contact/functie: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

Mobil: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

Persoana de contact/functie: *********

DEZVOLTATOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********