ILFOV: Un ansamblu cu 1.460 de vile va fi definitivat in 2012

Intr-un oras din judetul Ilfov, se edifica un ansamblu rezidential, care va avea in componenta 1.460 de vile (D+P+M si P+1E). Pana in prezent, structura de rezistenta a fost definitivata la 90% dintre imobile. Solutia tehnica prevede structura din beton, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. In vederea executiei acestui obiectiv, antreprenorul doreste sa cumparere urmatoarele materiale si sisteme constructive: gips-carton, tamplarie termoizolanta, parchet, vopsea pentru protectie / finisare interioara si exterioara. Lucrarile au fost incepute in anul 2008, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna noiembrie 2012.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 14 ianuarie 2010 / Reactualizat: 22 februarie 2011

IF2204

DENUMIRE: Ansamblu rezidential

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): D+P+M si P+1E

Descriere/ Suprafata: Ansamblul are in componenta 1.460 de vile

Termen de incepere: Martie 2008

Termen de finalizare: Noiembrie 2012

Stadiul executiei: S-a finalizat structura de rezistenta la 90% din case

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: gips-carton, tamplarie termoizolanta, parchet, vopsea exterior si interior

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********