ILFOV: Investitie de 8 milioane de euro pentru edificarea unui centru rezidential

Pe un teren cu o suprafata de 7.500 mp, situat in localitatea Snagov (din judetul Ilfov), se executa structura de rezistenta a trei imobile rezidentiale (P+3E+E4-retras), totalizand 77 de apartamente. Solutia tehnica prevede structura pe cadre din beton armat monolit si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in anul 2008, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna august 2013. In vederea definitivarii sunt necesare fonduri totale de 8,5 milioane de euro.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 3 februarie 2011

IF6368

DENUMIRE: Ansamblu rezidential, P+4E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+3E+E4-retras

Valoarea investitiei: 8,5 milioane de euro

Descriere/Suprafata: Ansamblul rezidential va fi amplasat pe un teren cu suprafata de 7.500 mp si va include 3cladiri, totalizand 77 de apartamente

Termen de incepere: August 2008

Termen de finalizare: August 2013

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact: **********

E-mail: **********

Mobil: **********