TULCEA: Complex rezidential cu cinci imobile, aflat in constructie

In municipiul Tulcea se executa fundatia la cinci imobile rezidentiale (P+3E), care vor totaliza 120 de unitati locative. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute recent, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna iunie 2012.

TL - Tulcea

Data actualizarii: 28 ianuarie 2011

TL6309

DENUMIRE: Ansamblu rezidential, P+3E

Amplasament: ***********

Titlu (regim de inaltime): P+3E

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta 5 blocuri, totalizand 120 de unitati locative

Termen de incepere: Ianuarie 2011

Termen de finalizare: Iunie 2012

Stadiul executiei: Se executa fundatia

ANTREPRENOR: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

E-mail: ***********

Site: ***********

BENEFICIAR: ***********

Adresa: ***********

Tel.: ***********

Site: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

DEZVOLTATOR: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

E-mail: ***********

Site: ***********

Persoana de contact/functie: ***********