TIMIS: Ansamblu rezidential cu patru imobile, aflat in constructie

In prezent, se executa structura de rezistenta a parterului la blocurile 3 si 4 din cadrul unui ansamblul rezidential, amplasat in municipiul Timisoara. Obiectivul, situat pe un teren cu o suprafata de 17.500 mp, va avea in componenta patru imobile de locuinte (S+P+7E+E8-retras). Fiecare cladire va avea in componenta 56 de unitati locative.  Sistemul constructiv presupune structura din beton, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet laminat, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in luna noiembrie 2010, definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani.

TM - Timis

Data actualizarii: 30 august / Reactualizat: 24 ianuarie 2011

TM4778

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte S+P+7E+E8- retras

Amplasament: *************

Titlu (regim de inaltime): S+P+7E+E8- retras

Descriere/Date tehnice: Ansamblul are in componenta 4 imobile de locuinte. Primele 2 blocuri sunt aproape finalizate. In prezent se executa finisajele celei de-a doua cladiri. Suprafata terenului este de 17.500 mp. Fiecare imobil va avea in componenta 56 unitati locative.

Termen de incepere: Noiembrie 2010

Termen de finalizare: Noiembrie 2012

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a parterului la blocurile 3 si 4

ANTREPRENOR: *************

Adresa: *************

Tel.: *************

Fax: *************

E-mail: *************

Site: *************

Persoana de contact/functie: *************

BENEFICIAR: *************

Adresa: *************

Tel.: *************

Fax: *************

E-mail: *************

Site: *************

Persoana de contact/functie: *************

E-mail: *************

Mobil: *************