BIHOR: Lucrarile la cinci imobile rezidentiale se desfasoara conform graficului

- Intr-o comuna din judetul Bihor, se lucreaza la a doua etapa de constructie a unui ansamblu rezidential, care va avea in componenta cinci imobile (P+3E), totalizand 45 de unitati locative. Pana in prezent, proiectul este realizat in proportie de 15%. Sistemul constructiv presupune structura din beton, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. In vederea executiei acestui obiectiv, antreprenorul solicita oferte pentru achizitia intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje. Lucrarile au fost incepute in anul 2010, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna iunie 2012.

BH - Bihor

Data actualizarii: 21 iulie 2010 / Reactualizat: 22 februarie 2011

BH4328

DENUMIRE: Ansamblu rezidential, P+3E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+3E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 5 imobile cu 45 de unitati locative

Termen de incepere: Iunie 2010

Termen de finalizare: Iunie 2012

Stadiul executiei: 15%

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********