BUCURESTI: Cladire de birouri cu opt etaje in sectorul 6 al Capitalei

In sectorul 6 al Capitalei, se executa - in prezent - structura de rezistenta a unei cladiri de birouri (2S+P+7E+E8-retras). Solutia tehnica presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile de constructie au fost incepute in anul 2009, definitivarea acestora urmand a avea loc in luna noiembrie 2011.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 20 Iulie / Reactualizat: 7 decembrie 2010

B4332

DENUMIRE: Imobil de birouri 2S+P+8E

Amplasament: *********

Titlu (regim de inaltime): 2S+P+7E+E8-retras

Termen de incepere: Septembrie 2009

Termen de finalizare: Noiembrie 2011

Stadiul executiei: Se lucreaza la structura de rezistenta

PROIECTANT: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact: *********

ANTREPRENOR: *********

Adresa: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

E-mail: *********

Persoana de contact: *********