BIHOR: Centru de invatamant in valoare de 8,5 milioane de euro

In prezent, se executa structura de rezistenta a imobilelor care apartin de campusul scolar din municipiul Oradea (judetul Bihor). Conform proiectului, obiectivul va avea in componenta sapte corpuri de cladire (P+2E), care vor asigura spatiile pentru 24 de sali de clasa, un internat cu 300 de locuri, o cantina, ateliere-scoala, garsoniere pentru cadrele didactice, o sala de sport si diverse spatii administrative. Lucrarile de constructie au fost incepute in anul 2008, termenul de finalizare a acestora fiind stabilit pentru luna septembrie 2011. Valoarea totala a investitiei se situeaza la 8,5 milioane de euro.

BH - Bihor

Data actualizarii: 18 iunie / Reactualizat: 16 noiembrie 2010

BH4009

DENUMIRE: Campus scolar P+2E

Amplasament: *********

Descriere/Suprafata: Conform proiectului, campusul ar urma sa includa sapte corpuri de cladire, care sa asigure spatii pentru 24 sali de clasa, internat cu 300 de locuri, cantina, garsoniere pentru cadre didactice, ateliere-scoala, o sala de sport si alte spatii administrative.

Termen de incepere: Septembrie 2008

Termen de finalizare: Septembrie 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a etajului doi

ANTREPRENOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

Mobil: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact: *********