BUCURESTI: Se deruleaza lucrari sustinute la un mall de 16 milioane de euro

In luna martie 2011 vor fi definitivate lucrarile de constructie a unui centru comercial amplasat in sectorul 3 al Capitalei. In prezent, complexul (P+2E) este finalizat in proportie de 40%. Obiectivul va avea o suprafata inchiriabila de 12.300 mp, 70 de magazine, spatii de birouri / pentru depozitare, o zona cu restaurante si aproximativ 300 de locuri de parcare. Valoarea totala a investitiei este de 16 milioane de euro.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 8 iunie / Reactualizat: 25 noiembrie 2010

B3918

DENUMIRE: Centru comercial P+2E

Amplasament: *********

Titlu (regim de inaltime): P+2E

Valoarea investitiei: 16 milioane de euro

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea o suprafata inchiriabila de 12.300 mp

Termen de incepere: Mai 2010

Termen de finalizare: Martie 2011

Stadiul executiei: 40%

ANTREPRENOR / DEZVOLTATOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********

AGENTIE IMOBILIARA: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********

Mobil: *********