MEHEDINTI: Fonduri de 9 milioane de euro pentru modernizarea unor cladiri culturale

Fonduri de 9 milioane de euro vor fi alocate pentru reabilitarea unor cladiri culturale, amplasate in municipiul Drobeta-Turnu Severin (din judetul Mehedinti). Lucrarea consta in consolidarea, restaurarea si recompartimentarea cladirilor existente, amenajarea spatiilor exterioare si realizarea functiunilor (cafenea, pavilion, lapidarium, traseu pentru turisti si utilitati). In prezent se organizeaza santierul, lucrarile urmand a fi incepute luna aceasta. Termenul de finalizare este stabilit pentru noiembrie 2012. Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 5: "Dezvoltarea durabila a turismului regional si local", Domeniul Major de Interventie 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe".

MH - Mededinti

Data actualizarii: 28 octombrie 2010

MH5537

DENUMIRE: Centru cultural si istoric

Amplasament: *********

Valoarea investitiei: 9 milioane de euro

Descriere/Date tehnice: Lucrarea consta in consolidarea, restaurarea si recompartimentarea cladirilor existente, amenajarea spatiilor exterioare si realizarea functiunilor (cafenea, pavilion, lapidarium, traseu turisti, utilitati)

Termen de incepere: Noiembrie 2010

Termen de finalizare: Noiembrie 2012

Stadiul executiei: Organizare de santier

ANTREPRENOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********