ARGES: Lucrarile sunt in grafic la un complex turistic de 4 milioane de euro

Un complex turistic dintr-o localitate din judetul Arges va fi extins cu un corp nou de cladire (P+2D+4E). Suprafata construita va fi de aproximativ 5.000 mp, iar obiectivul va avea 57 de camere. De asemenea, se vor realiza spatii de recreere si agrement, precum: piscina, restaurant si terenuri de sport. In prezent, lucrarile se afla in faza de executie a finisajelor interioare. Sistemul constructiv presupune structura din beton, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile au fost incepute in anul 2010, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna mai a.c. Valoarea totala a investitiei este de patru milioane de euro.

AG - Arges

Data actualizarii: 23 septembrie / Reactualizat: 1 februarie 2011

AG4996

DENUMIRE: Complex turistic, P+2D+4E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+2D+3E+M

Descriere/Date tehnice: Obiectivul se extinde cu un corp de cladire. Suprafata construita va fi de 5.000 mp; spatiile de cazare vor totaliza 57 de camere. Se vor construi spatii de recreere si agrement: piscina, teren de sport, restaurant. Valoarea investitiei este de 4 milioane de euro.

Termen de incepere: Ianuarie 2010

Termen de finalizare: Mai 2011

Stadiul executiei: Se executa finisajele interioare

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

E-mail: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********