ILFOV: Complex mixt de 50 milioane de euro, aflat in constructie

Pe un teren cu o suprafata de peste 171.000 mp dintr-o localitate din judetul Ilfov va fi realizat un complex mixt. Prima etapa de dezvoltare a fost definitivata, aceasta incluzand noua hale pentru depozitare cu 350 de spatii comerciale. A doua faza presupune edificarea, pana in luna februarie 2011, a trei hale cu o arie de aproximativ 1.300 mp. In prezent, se executa sapaturile pentru construirea fundatiei acestor cladiri industriale. Proiectul prevede si edificarea de locuinte, unitati de invatamant, magazine, restaurante, depozite, spatii de agrement si locuri de parcare. Lucrarile de constructie au fost incepute recent, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna august 2013. Valoarea totala a investitiei este de 50 milioane de euro.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 5 octombrie 2010

IF5223

DENUMIRE: Ansamblu mixt P+2E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+2E

Descriere/Date tehnice: Suprafata terenului este de 171.376 mp. Valoarea investitiei este de 50 milioane de euro. Ansamblul are deja in componenta, din prima etapa, 9 hale de depozitare. In a doua etapa este prevazuta constructia a 3 hale cu o arie de 1.248 mp. Obiectivul va avea in componenta spatii de depozitare, spatii comerciale si locuinte.

Termen de incepere: August 2010

Termen de finalizare: August 2013

Stadiul executiei: Se executa sapaturile pentru fundatie. 

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functia: **********

Mobil: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

