VALCEA: Complex turistic in valoare de 10 milioane de lei

Peste 10 milioane de lei vor fi investiti in edificarea unui complex turistic, amplasat intr-o localitate din judetul Valcea. Proiectul beneficiaza de fonduri europene, valoarea finantarii nerambursabile fiind de 5,5 milioane de lei. Obiectivul va avea in componenta un hotel de patru stele (P+4E, cu 13 unitati de cazare), un restaurant (cu o capacitate de 140 de locuri), o sala de conferinte si un centru SPA. In prezent, se realizeaza lucrari de edificare a funatiilor. Lucrarile au fost incepute in luna octombrie 2010, definitivarea acestora fiind programata in termen de doi ani.

VL - Valcea

Data actualizarii: 1 septembrie / Reactualizat: 27 ianuarie 2011

VL4809

DENUMIRE: Complex turistic, P+4E

Amplasament: **********

Regim de inaltime: P+4E

Descriere/ Suprafata: Valoarea investitiei este de 10,01 milioane de lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 5,5 milioane de lei. Complexul se va extinde prin construirea unui hotel de 4 stele care va avea in componenta 13 unitati de cazare, restaurant (cu o capacitate de 140 de locuri), sala de conferinte, centru SPA si terasa acoperita.

Termen de incepere: Octombrie 2010

Termen de finalizare: Octombrie 2012

Stadiul executiei: Se executa fundatia

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Persoana de contact/functie: **********