CLUJ: Complex industrial cu o suprafata totala de 37.000 mp

- Intr-o comuna din judetul Cluj se efectueaza lucrari de edificare a celei de a doua hale din cadrul unui complex mixt. Obiectivul va avea in componenta trei cladiri industriale (P) si un imobil de birouri (D+P+1E), suprafata totala fiind de aproximativ 37.000 mp. Halele vor fi realizate pe structura metalica. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. In vederea executiei acestui obiectiv, beneficiarul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: beton, panouri termoizolante, profile metalice, beton elicopterizat si tabla cutata. Lucrarile au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna august 2011.

CJ - Cluj

Data actualizarii: 4 mai / Reactualizat: 28 septembrie 2010

CJ3479

DENUMIRE: Complex mixt D+P+1E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): D+P+1E; Parter

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta 3 hale de depozitare si un imobil de birouri. Suprafata totala va fi de 37.000 de metri patrati

Termen de incepere: August 2009

Termen de finalizare: August 2011

Stadiul executiei: Se executa cea de-a doua hala

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: beton, panouri termoizolante, profile metalice, beton elicopterizat, tabla cutata

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********