BISTRITA-NASAUD: Centru industrial cu o suprafata construita de 6.000 mp

In prezent, se executa fundatia unei hale (P), cu o suprafata de 2.000 mp, care apartine unui complex industrial situat intr-o localitate din judetul Bistrita-Nasaud. Obiectivul va avea in componenta o platforma industriala, hale pentru depozitare si cladiri anexe. Aria totala construita va fi de aproximativ 6.000 mp. In vederea executiei acestui complex, antreprenorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: armaturi, cofraje, materiale pentru instalatii electrice / sanitare / termice, profile metalice, panouri termoizolante, elemente de finisare, tamplarie din PVC / aluminiu, usi din MDF, hidro- si termoizolatii. Lucrarile au fost incepute anul acesta, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna decembrie 2011.

BN - Bistrita-Nasaud

Data actualizarii: 10 noiembrie 2010

BN5630

DENUMIRE: Constructie industriala

Amplasament: *********

Titlu (regim de inaltime): Parter

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta o platforma industriala, hale de depozitare si anexe. Suprafata construita va fi de aproximativ 6.000 mp.

Termen de incepere: Martie 2010

Termen de finalizare: Decembrie 2011

Stadiul executiei: Se executa fundatia unei hale cu o suprafata de 2.000 mp

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: armaturi, cofraje, instalatii electrice/sanitare/termice, materiale de finisare, profile metalice, panouri termoizolante, tamplarie din PVC/aluminiu/MDF, hidroizolatii, termoizolatii

FIRMA: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********

ANTREPRENOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Persoana de contact/functie: *********