MURES: Investitie de 8,5 milioane de euro pentru extinderea unui hotel P+11E

- In prezent, se executa structura de rezistenta a unui hotel (P+11E), amplasat orasul Targu Mures (din judetul Mures). Proiectul vizeaza extinderea si modernizarea unitatii hoteliere, fondurile totale necesare fiind de 8,5 milioane de euro. In vederea executiei acestui obiectiv, antreprenorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: ciment, adezivi, tamplarie termoizolanta, gresie, faianta, parchet, gleturi, vopsea, materiale pentru finisaje, mobilier, instalatii termice si sanitare. Lucrarile au fost incepute in aprilie a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de 12 luni.

MS - Mures

Data actualizarii: 28 octombrie 2010

MS5405

DENUMIRE: Hotel, P+11E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+11E

Descriere/Date tehnice: Obiectivul se extinde si reabiliteaza. Valoarea investitiei este de 8,5 milioane de euro.

Termen de incepere: Aprilie 2010

Termen de finalizare: Aprilie 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: ciment, adezivi, tamplarie termoizolanta, gresie, faianta, parchet, gleturi, vopsea, materiale pentru finisaje, mobilier, instalatii termice/sanitare

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Persoana de contact/functie: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********