GALATI: Lucrarile sunt in grafic la un imobil cu o arie construita de 4.000 mp

In municipiul Galati se lucreaza la edificarea unui imobil de utilitate publica (P+10E, unde se vor asigura servicii sanitare). Cladirea va avea o suprafata construita de 4.000 mp. Solutia tehnica prevede structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. In vederea executiei acestui obiectiv, dezvoltatorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, BCA, glet, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, adezivi, tamplarie termoizolanta, instalatii electrice, termice si sanitare. Lucrarile (realizate in proportie de 50%) au fost incepute in luna iulie a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de un an.

GL - Galati

Data actualizarii: 9 decembrie 2010

GL5991

DENUMIRE: Imobil de servicii sanitare, P+10E

Amplasament: ************

Titlu (regim de inaltime): P+10E

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea o suprafata construita de 4.000 mp

Termen de incepere: Iulie 2010

Termen de finalizare: Iulie 2011

Stadiul executiei: 50%

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, glet, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta, instalatii electrice/termice/sanitare, adezivi

FIRMA: ************

Adresa: ************

Tel./Fax: ************

E-mail: ************

Persoana de contact/functie: ************

Persoana de contact/functie: ************

DEZVOLTATOR / ANTREPRENOR: ************

Adresa: ************

Tel./Fax: ************

E-mail: ************

Persoana de contact/functie: ************

Persoana de contact/functie: ************

BENEFICIAR: ************

Adresa: ************

Tel./Fax: ************

Persoana de contact/functie: ************