BUCURESTI: Se edifica un imobil mixt cu o suprafata construita de 11.000 mp

In prezent, lucrarile la imobilul de locuinte si birouri (2S+P+4E+E5-retras), amplasat in sectorul 1 al Capitalei, au ajuns la cota 0. Obiectivul va avea o suprafata construita de aproximativ 11.000 mp. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie si vopsele lavabile. In vederea executiei acestui imobil, beneficiarul doreste sa cumpere urmatoarele materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, ciment, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii. Lucrarile au fost incepute anul acesta, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna iunie 2011.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 2 decembrie 2010

B5880

DENUMIRE: Imobil locuinte si birouri, 2S+P+5E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): 2S+P+4E+E5-tehnic

Descriere/Date tehnice: Suprafata construita va fi de 11.000 mp

Termen de incepere: Aprilie 2010

Termen de finalizare: Iunie 2011

Stadiul executiei: Cota 0

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, ciment, BCA, tamplarie termoizolanta, materiale de izolare / pentru finisaje si instalatii

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

PROIECTANT / ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

BENEFICIAR: *********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********