CONSTANTA: Fonduri de 11 milioane de lei pentru edificarea unei cladiri rezidentiale

In prezent, se executa structura de rezistenta a unui imobil de locuinte (D+P+4E), situat intr-o comuna din judetul Constanta. Obiectivul va avea in componenta doua tronsoane, insumand 58 de unitati locative. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile au fost incepute in luna august a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de un an. Valoarea totala a investitiei depaseste 11 milioane de lei.

CT - Constanta

Data actualizarii: 2 iulie / Reactualizat: 27 ianuarie 2011

CT4124

DENUMIRE: Imobil de locuinte, D+P+4E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): D+P+4E

Descriere: Imobilul va cuprinde 58 de apartamente realizate pe 2 tronsoane. Valoarea investitiei este de aproximativ 11,2 milioane de lei.

Termen de incepere: August 2010

Termen de finalizare: August 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Persoana de contact/functie: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********