MARAMURES: Reabilitarea unui spital presupune fonduri de 71 milioane de lei

O investitie de 71 milioane de lei este necesara pentru modernizarea unui spital, localizat intr-un oras din judetul Maramures. Proiectul vizeaza reabilitarea structurii de rezistenta a cladirii, a finisajelor interioare si a instalatiilor. Lucrarile sunt realizate in proportie de 20%. Expertiza tehnica a relevat probleme majore in ceea ce priveste structura, solutia de interventie constand in faptul ca toti stalpii sa se camasuiasca cu beton armat (BA) pe toate laturile. De asemenea, toate grinzile si consolele ce prezinta o capacitate insuficienta se vor consolida prin ranforsare cu BA. Lucrarile au fost incepute recent, termenul de finalizare a acestora fiind stabilit pentru luna octombrie 2012. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 - Reabilitarea, modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.

MM - Maramures

Data actualizarii: 2 februarie 2011

MM6363

DENUMIRE: Spital

Amplasament: ************

Valoarea investitiei: 71 milioane de lei

Descriere/Date tehnice: Proiectul prevede modernizarea Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare. Obiectivul vizeaza reabilitarea structurii de rezistenta, a finisajelor interioare si a instalatiilor

Termen de incepere: Noiembrie 2010

Termen de finalizare: Octombrie 2012

Stadiul executiei: 20%

ANTREPRENOR 1: ************

Adresa: ************

E-mail: ************

Site: ************

ANTREPRENOR 2: ************

Adresa: ************

Tel./Fax: ************

E-mail: ************

Site: ************

Persoana de contact/functie: ************

BENEFICIAR: ************

Adresa: ************

Tel./Fax: ************

E-mail: ************

Site: ************

Persoana de contact/functie: ************

Persoana de contact/functie: ************

E-mail: ************

